La UMH estima que las inversiones previstas en infraestructuras básicas hasta 2008 ascienden a más de 100 millones de euros

El Vicerrector de Recursos Materiales y Equipamiento de la Universidad Miguel Hernández, Joaquín Pastor Pérez, ha presentado esta mañana, en rueda de prensa, las actuaciones en infraestructuras que se están llevando a cabo en los distintos campus de la UMH, así como las obras previstas hasta el 2008. El Vicerrector ha estimado que las necesidades básicas en infraestructuras que precisa la UMH ascienden a más de 100 millones de euros.

Las actuaciones previstas por el Vicerrectorado de Recursos Materiales y Equipamiento en los diferentes campus son:

CAMPUS DE SANT JOAN D’ALACANT

- En este campus ha finalizado la construcción del Instituto de Neurociencias. Este edificio tiene una superficie de aproximadamente 8.000 metros cuadrados y la inversión ha superado los 9 millones de euros.

- En fase de ejecución de proyecto se encuentra tanto la urbanización del entorno del Instituto de Neurociencias como la ampliación del animalario del edificio de departamentos de la Facultad de Medicina, así como el animalario que se instalará en el Instituto de Neurociencias.

CAMPUS DE ELCHE

- El edificio administrativo, que acogerá al Rectorado y al Consejo Social, está terminado y se espera que entre en funcionamiento al principio del curso académico 2004-2005. La superficie es de 5.000 metros cuadrados y la inversión es de 4,5 millones de euros.

- Se encuentra muy avanzada la obra de los dos edificios departamentales que se están construyendo en este campus y también podrían entrar en funcionamiento para el próximo curso académico. Cada uno de ellos tiene una extensión de 3.000 metros cuadrados y el coste es de 5,1 millones de euros.

- En estos momentos se está acometiendo la primera fase de urbanización del campus. Esta actuación abarca 270.000 metros cuadrados y permitirá la organización del campus de Elche. El proyecto incluye, en la zona norte, la habilitación de 800 nuevas plazas de aparcamiento, que con las 1.000 actuales, cubrirá las necesidades de los usuarios de la UMH en los próximos años. En la misma zona se dispondrá, también, de 16 plazas de aparcamiento para autobuses. Asimismo se construirá una zona de instalaciones deportivas básicas, en las que se incluye una piscina descubierta. La inversión ascenderá a 5,2 millones de euros.

- En fase de adjudicación se encuentra la urbanización del entorno del edifico administrativo. Esta actuación afectará 8.000 metros cuadrados y tendrá un presupuesto de 1,2 millones de euros.

- Terminado el proyecto de ampliación del Instituto de Bioingeniería. La  extensión de este edificio será de 3.000 metros cuadrados y la inversión de 4,5 millones de euros.

- El edificio Altabix II está en fase final de redacción del proyecto. La inversión prevista es de 4,5 millones de pesetas y la extensión es de 9.000 metros cuadrados. Este edificio está previsto que albergue un aularios, laboratorios y la Escuela Politécnica Superior de Elche.

- En fase de adjudicación está el proyecto y ejecución del animalario de Elche, presupuestado en 1,2 millones de euros.

- Está en fase de adjudicación el proyecto de ampliación del Instituto de Biología Molecular y Celular.

CAMPUS DE ALTEA

- En fase de adjudicación el cerramiento perimetral del campus.

- Reforma y adecuación de naves de prácticas. La inversión de esta actuación es de unos 300.000 euros.

CAMPUS ORIHUELA

- Reforma y adecuación del aulario número uno y de la barraca de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, donde está previsto crear un sala de exposiciones.

- Redacción del pliego para el concurso de ideas de edificios de departamentos. A finales de 2004 está prevista la aprobación del proyecto de la primera fase en la que se construirán 4.000 metros cuadrados con una inversión de 800.000 euros.

Para el 2005, el Vicerrectorado tiene previsto aprobar en el campus de Elche la primera fase de instalaciones deportivas (5,5 millones de euros) y la segunda fase de urbanización del campus (300.000 metros cuadrados y una inversión de 4,7 millones de euros). Ese mismo año, en Altea se ejecutará, por un millón de euros, la urbanización del campus y las obras de reforma y acabado de la zona baja del Palau de la Música.

En Orihuela, y durante el 2005, está proyectada la primera fase del edificio de departamentos, con una inversión de 5.5 millones de euros mientras que en el campus de Sant Joan d’Alacant se realizará la reforma del edificio del Decanato de Medicina.

El Vicerrector ha informado que el equipo de gobierno considera que para el desarrollo de la UMH las actuaciones básicas que se tienen que realizar hasta 2008 son: Seis edificios nuevos en el campus de Elche (Altabix III y Altabix IV, edificio para la Licenciatura de Ciencias de la Actividad Físicas y del Deporte, edificio para la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y dos nuevos edificios departamentales), así como el Paraninfo.

En el campus de Altea, la UMH estima que en los próximos cuatro años se debería de construir instalaciones deportivas y una nueva nave para talleres. En el campus de Sant Joan d’Alacant está previsto, de acuerdo con las conversaciones mantenidas con el Ayuntamiento, la cesión de una parcela de 50.000 metros cuadrados donde se construiría un nuevo aulario, laboratorios e instalaciones deportivas. Finalmente en Orihuela quedaría pendiente la segunda fase del edificio de departamentos, la finalización de la urbanización del campus y la readecuación de los edificios existentes, así como la ampliación y mejora de las instalaciones deportivas.

Elche, 24 de febrero de 2004